Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**Вопрос:** Об удержании неустойки (штрафа, пени) при оплате по контракту и возврате обеспечения исполнения контракта.

**Ответ:**

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 20 декабря 2019 г. N 24-03-07/1000017

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение ООО по вопросу о применении положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678DCBA80F17674C4CA021135A2238DB8DEB0C96E46D00EEBED582793ABAw4L) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части удержания неустойки из цены контракта, сообщает следующее.

В соответствии с [пунктом 11.8](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678DC9A3081E674C4CA021135A2238DB9FEB549AE66D1BEEB3C0D4287CF1796DD9D1ED4D7E43D023B3w8L) Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению.

Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или) полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной системы в сфере закупок.

Вместе с тем полагаем необходимым отметить, что согласно [части 1 статьи 2](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678DCBA80F17674C4CA021135A2238DB9FEB549AE66D1EECB9C0D4287CF1796DD9D1ED4D7E43D023B3w8L) Закона N 44-ФЗ законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях [Конституции](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F6687C8AE0048304E1DF52F16527262CB89A25B9BF86D1AF0B8CB82B7w9L) Российской Федерации, Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678DCFAF0E1D674C4CA021135A2238DB8DEB0C96E46D00EEBED582793ABAw4L) Российской Федерации (далее - ГК РФ), Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678CC9AC031E674C4CA021135A2238DB8DEB0C96E46D00EEBED582793ABAw4L) Российской Федерации и состоит из Закона N 44-ФЗ и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в [части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678DCBA80F17674C4CA021135A2238DB9FEB549AE66D1EEFBAC0D4287CF1796DD9D1ED4D7E43D023B3w8L) Закона N 44-ФЗ.

В соответствии с [частью 1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678DCBA80F17674C4CA021135A2238DB9FEB549AE46D19E5EE9AC42C35A67471D9CBF34B6043BDw0L) Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом N 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Согласно [части 4 статьи 34](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678DCBA80F17674C4CA021135A2238DB9FEB549AE66D1AEEBEC0D4287CF1796DD9D1ED4D7E43D023B3w8L) Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с [частью 6 статьи 34](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678DCBA80F17674C4CA021135A2238DB9FEB549AE66C19EFBDC0D4287CF1796DD9D1ED4D7E43D023B3w8L) Закона N 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Таким образом, исходя из системного толкования положений [Закона](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678DCBA80F17674C4CA021135A2238DB8DEB0C96E46D00EEBED582793ABAw4L) N 44-ФЗ заказчик обязан в случае несоблюдения исполнения обязательств по государственному контракту потребовать выплаты неустойки за просрочку исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом.

При этом следует отметить, что заказчик вправе производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.

Департамент отмечает, что в соответствии с позицией Верховного суда Российской Федерации, утвержденной Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2017 г. в [обзоре](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F668EC7A30D19674C4CA021135A2238DB9FEB549AE66D1CE7B2C0D4287CF1796DD9D1ED4D7E43D023B3w8L) судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае исполнения контракта с просрочкой обеспечительный платеж удерживается заказчиком в размере, равном размеру имущественных требований заказчика к поставщику (подрядчику, исполнителю), если иное не предусмотрено контрактом.

Учитывая изложенное, порядок удержания и возврата денежных средств, внесенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта, определяется в соответствии с документацией о закупке, контрактом и [ГК](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678DCFAF0E1D674C4CA021135A2238DB8DEB0C96E46D00EEBED582793ABAw4L) РФ.

Вместе с тем Департамент обращает внимание, что в отношении уплаты неустойки кредитору - государственному заказчику необходимо иметь в виду, что согласно положениям [статьи 41](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678CC9AC031E674C4CA021135A2238DB9FEB549AE46C17E5EE9AC42C35A67471D9CBF34B6043BDw0L) Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) средства от применения мер гражданско-правовой ответственности относятся к неналоговым доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

При этом платежи, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласно нормам [статьи 40](consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F678CC9AC031E674C4CA021135A2238DB9FEB549AE46D19E5EE9AC42C35A67471D9CBF34B6043BDw0L) Бюджетного кодекса, зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их распределения этими органами в соответствии с установленными нормативами между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Заместитель директора Департамента

Д.А.ГОТОВЦЕВ

20.12.2019