Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

от 14.08.2019 № 1202

**Краткосрочный план**

**реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", на 2020-2022 годы.**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | **Год** | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | | Общая площадь многоквартирного дома, всего | | Площадь помещений многоквартирного дома | | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ |
| **ввода в эксплуатацию** | **завершения последнего капитального ремонта** | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования\* |
| кв. м | | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | **3** | **4** | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Октябрьский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | просп. Троицкий, д. 121, корп. 3 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | | 3 414,10 | | 3 755,10 | 2 817,30 | 111 | 7 329 955,20 | 0 | 0 | 0 | 7 329 955,20 | 0 | Ремонт внутри-домовых инже-нерных систем теплоснабжения | 1 | | 1 952,00 | 1 952,00 | 31.12.2020 |
| 2 | просп. Троицкий, д. 161 | 1965 |  | Кирп./ шлако-блочные | 5 | 2 | | 3 155,40 | | 3 153,90 | 2 217,80 | 110 | 6 156 412,80 | 0 | 0 | 0 | 6 156 412,80 | 0 | Ремонт внутри-домовых инже-нерных систем теплоснабжения | 1 | | 1 952,00 | 1 952,00 | 31.12.2020 |
| **Итого:** | | | | | \* | \* | | 6 569,50 | | 6 909,00 | 5 035,10 | 221 | 13 486 368,00 | 0 | 0 | 0 | 13 486 368,00 | 0 | \* | 2 | | \* | \* | \* |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Майская Горка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | просп. Ленин-градский, д. 107 | 1978 | 1978 | Панель-ные | 9 | | 6 | | 12 332,30 | 10 914,60 | 9 630,55 | 539 | 6 285 281,56 | 0 | 0 | 0 | 6 285 281,56 | 0 | Ремонт подвальных помещений | 1 | | 509,66 | 509,66 | 31.12.2020 |
| **Итого:** | | | | | \* | | \* | | 12 332,30 | 10 914,60 | 9 630,55 | 539 | 6 285 281,56 | 0 | 0 | 0 | 6 285 281,56 | 0 | \* | 1 | | \* | \* | \* |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | **3** | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Варавино-Фактория** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | просп. Ленин-градский, д. 273, корп. 2 | 1968 | 2012 | Панель-ные | 5 | 6 | 6 231,10 | 5 777,50 | 4 952,10 | 280 | 3 668 365,85 | 0 | 0 | 0 | 3 668 365,85 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | | 634,94 | 634,94 | 31.12.2020 |
| Ремонт подвальных помещений |
| **Итого:** | | | | | \* | \* | 6 231,10 | 5 777,50 | 4 952,10 | 280 | 3 668 365,85 | 0 | 0 | 0 | 3 668 365,85 | 0 | \* | 2 | | \* | \* | \* |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Соломбальский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ул. Корпусная, 8 | 1942 |  | Деревян-ные | 2 | 3 | 787,6 | 689,6 | 486,7 | 33 | 8 690 201,28 | 0 | 0 | 0 | 8 690 201,28 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2020 |
| 6 | ул. Литейная, 13 | 1939 |  | Деревян-ные | 2 | 3 | 805,6 | 721 | 558,1 | 34 | 9 085 897,80 | 0 | 0 | 0 | 9 085 897,80 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2020 |
| **Итого:** | | | | | \* | \* | 1 593,20 | 1 410,60 | 1 044,80 | 67 | 17 776 099,08 | 0 | 0 | 0 | 17 776 099,08 | 0 | \* | 2 | | \* | \* | \* |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Маймаксанский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ул. Моряка, 8, корп. 1 | 1962 |  | Деревян-ные | 2 | 2 | 545,8 | 545,8 | 141,8 | 19 | 6 878 062,44 | 0 | 0 | 0 | 6 878 062,44 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2020 |
| **Итого:** | | | | | \* | \* | 545,8 | 545,8 | 141,8 | 19 | 6 878 062,44 | 0 | 0 | 0 | 6 878 062,44 | 0 | \* | 1 | | \* | \* | \* |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Северный округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ул. Красных маршалов, 12 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 582 | 582 | 336,7 | 24 | 7 334 247,60 | 0 | 0 | 0 | 7 334 247,60 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2020 |
| **Итого:** | | | | | \* | \* | 582 | 582 | 336,7 | 24 | 7 334 247,60 | 0 | 0 | 0 | 7 334 247,60 | 0 | \* | 1 | | \* | \* | \* |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Исакогорский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ул. Локомо-тивная, 49 | 1954 | 2007 | Деревян-ные | 2 | 2 | 456,4 | 401,2 | 199,7 | 25 | 4 431 976,16 | 0 | 0 | 0 | 4 431 976,16 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | | 11 046,80 | 11 046,80 | 31.12.2020 |
| **Итого:** | | | | | \* | \* | 456,4 | 401,2 | 199,7 | 25 | 4 431 976,16 | 0 | 0 | 0 | 4 431 976,16 | 0 | \* | 1 | | \* | \* | \* |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Цигломенский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ул. Кирпичного завода, 24 | 1978 |  | Панель-ные | 5 | 8 | 6 276,90 | 5 728,00 | 4 229,25 | 289 | 21 362 175,04 | 0 | 0 | 0 | 21 362 175,04 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: водоотведения | 4 | | 3 729,43 | 44 196,00 | 31.12.2020 |
| горячего водоснабжения |
| холодного водоснабжения |
| Ремонт фасада |
| **Итого:** | | | | | \* | \* | 6 276,90 | 5 728,00 | 4 229,25 | 289 | 21 362 175,04 | 0 | 0 | 0 | 21 362 175,04 | 0 | \* | 4 | | \* | \* | \* |
| **Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 10 многоквартирных домов:** | | | | | \* | \* | 34 587,20 | 32 268,70 | 25 570,00 | 1 464 | 81 222 575,73 | 0 | 0 | 0 | 81 222 575,73 | 0 | \* | 14 | | \* | \* | \* |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | **3** | | **4** | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Октябрьский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | проезд. Выбор-нова, 3 | 1965 | |  | | Кирп./ шлакоблоч-ные | | 5 | | 5 | 3 438,10 | 2 595,20 | 2 232,70 | 114 | 5 335 731,20 | 0 | 0 | 0 | 5 335 731,20 | 0 | Ремонт крыши | 1 | | 2 056,00 | 2 056,00 | 31.12.2021 |
| 2 | | тер. Аэропорт Архангельск, 7 | 1976 | | 1976 | | Панельные | | 9 | | 6 | 12 147,50 | 10 774,20 | 8 970,81 | 547 | 12 621 652,07 | 0 | 0 | 0 | 12 621 652,07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | | 2 056,00 | 2 056,00 | 31.12.2021 |
| Ремонт подвальных помещений |
| Ремонт фасада |
| **Итого:** | | | | | | | | | \* | | \* | 15 585,60 | 13 369,40 | 11 203,51 | 661 | 17 957 383,27 | 0 | 0 | 0 | 17 957 383,27 | 0 | \* | 4 | | \* | \* | \* |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Ломоносовский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | ул. Котласская, 1 | 1960 | |  | | Деревянные | | 2 | | 2 | 545,7 | 499,3 | 390,7 | 21 | 6 292 078,74 | 0 | 0 | 0 | 6 292 078,74 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2021 |
| 4 | | ул. Розы Люксембург, 56, корп. 1 | 1959 | |  | | Деревянные | | 2 | | 2 | 479,2 | 428,3 | 283 | 22 | 5 397 350,94 | 0 | 0 | 0 | 5 397 350,94 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2021 |
| **Итого:** | | | | | | | | | \* | | \* | 1 024,90 | 927,6 | 673,7 | 43 | 11 689 429,68 | 0 | 0 | 0 | 11 689 429,68 | 0 | \* | 2 | | \* | \* | \* |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Майская Горка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | ул. Прокопия Галушина, 28, корп. 2 | 1989 | |  | | Панельные | | 9 | | 2 | 3 835,50 | 3 835,50 | 3 398,83 | 194 | 1 497 762,75 | 0 | 0 | 0 | 1 497 762,75 | 0 | Ремонт крыши | 1 | | 390,5 | 390,5 | 31.12.2021 |
| **Итого:** | | | | | | | | | \* | | \* | 3 835,50 | 3 835,50 | 3 398,83 | 194 | 1 497 762,75 | 0 | 0 | 0 | 1 497 762,75 | 0 | \* | 1 | | \* | \* | \* |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Маймаксанский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | ул. Пионер- ская, 142 | **1983** | |  | | Деревянные | | 2 | | 3 | 844,7 | 844,7 | 507,79 | 44 | 10 644 740,46 | 0 | 0 | 0 | 10 644 740,46 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2021 |
| **Итого:** | | | | | | | | | \* | | \* | 844,7 | 844,7 | 507,79 | 44 | 10 644 740,46 | 0 | 0 | 0 | 10 644 740,46 | 0 | \* | 1 | | \* | \* | \* |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Северный округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | ул. Орджони-кидзе, 20 | **1959** | |  | | Деревянные | | 2 | | 2 | 731,6 | 731,6 | 298,95 | 35 | 9 219 476,88 | 0 | 0 | 0 | 9 219 476,88 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2021 |
| **Итого:** | | | | | | | | | \* | | \* | 731,6 | 731,6 | 298,95 | 35 | 9 219 476,88 | 0 | 0 | 0 | 9 219 476,88 | 0 | \* | 1 | | \* | \* | \* |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | **3** | | **4** | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Исакогорский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | ул. Локомо-тивная, 58 | 1962 | |  | | | Кирп./ шлако-блочные | 2 | | 2 | | 521,2 | | 461,7 | | 226,7 | | 21 | | 3 279 861,40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 279 861,40 | | 0 | | Ремонт крыши | 1 | | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2021 |
| 9 | | ул. Локомотив-ная, 7 | 1939 | |  | | | Деревянные | 2 | | 2 | | 472,5 | | 472,5 | | 355,89 | | 17 | | 5 219 613,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 219 613,00 | | 0 | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 11 046,80 | 11 046,80 | 31.12.2021 |
| 10 | | ул. Локомотив-ная, 9 | 1941 | | 2009 | | | Деревян-ные | 2 | | 2 | | 515,1 | | 463,8 | | 285,5 | | 19 | | 5 123 505,84 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 123 505,84 | | 0 | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 11 046,80 | 11 046,80 | 31.12.2021 |
| 11 | | ул.Централь- ная, 29 | 1955 | | 1965 | | | Деревян-ные | 2 | | 2 | | 555,7 | | 508,8 | | 106,5 | | 29 | | 5 620 611,84 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 620 611,84 | | 0 | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 11 046,80 | 11 046,80 | 31.12.2021 |
| **Итого:** | | | | | | | | | \* | | \* | | 2 064,50 | | 1 906,80 | | 974,59 | | 86 | | 19 243 592,08 | | 0 | | 0 | | 0 | | 19 243 592,08 | | 0 | | \* | 4 | | \* | \* | \* |
| **Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 11 многоквартирных домов:** | | | | | | | | |  | |  | | 24 086,80 | | 21 615,60 | | 17 057,37 | | 1 063 | | 70 252 385,12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 70 252 385,12 | | 0 | | \* | 13 | | \* | \* | \* |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Октябрьский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ул. Гагарина, 53 | 1959 | |  | | | Деревян- ные | 2 | | 2 | | 784,1 | | 714,8 | | 228,05 | | 48 | | 9 007 766,64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 007 766,64 | | 0 | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2022 |
| 2 | | ул. Самойло, 24 | 1954 | |  | | | Деревян- ные | 2 | | 2 | | 573,8 | | 530 | | 331,2 | | 26 | | 6 678 954,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 678 954,00 | | 0 | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2022 |
| **Итого:** | | | | | | | | | \* | | \* | | 1 357,90 | | 1 244,80 | | 559,25 | | 74 | | 15 686 720,64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 15 686 720,64 | | 0 | | \* | 2 | | \* | \* | \* |
| **МО "Город Архангельск" Ломоносовский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | ул. Розы Люксембург, 60 | 1960 | |  | | | Деревян- ные | 2 | | 2 | | 559,6 | | 511,7 | | 484,4 | | 22 | | 6 448 341,06 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 448 341,06 | | 0 | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2022 |
| 4 | | ул. Суфтина  1 Проезд, 12 | 1960 | |  | | | Деревян- ные | 2 | | 1 | | 446,2 | | 407,7 | | 265,6 | | 18 | | 5 137 753,86 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 137 753,86 | | 0 | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2022 |
| **Итого:** | | | | | | | | | \* | | \* | | 1 005,80 | | 919,4 | | 750 | | 40 | | 11 586 094,92 | | 0 | | 0 | | 0 | | 11 586 094,92 | | 0 | | \* | 2 | | \* | \* | \* |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Маймаксанский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | ул. Юности, 11 | 1950 | |  | | | Деревянные | 2 | | 2 | | 756,5 | | 670,6 | | 198 | | 12 | | 8 450 767,08 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 450 767,08 | | 0 | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2022 |
| **Итого:** | | | | | | | | | \* | | \* | | 756,5 | | 670,6 | | 198 | | 12 | | 8 450 767,08 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 450 767,08 | | 0 | | \* | 1 | | \* | \* | \* |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | **3** | | **4** | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Северный округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | ул. Титова, 15, корп. 1 | 1954 | |  | | Деревян-ные | | 2 | | 3 | | 728,3 | | 728,3 | | 309,91 | | 47 | | 9 177 890,94 | 0 | | 0 | 0 | 9 177 890,94 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2022 |
| **Итого:** | | | | | | | | | \* | | \* | | 728,3 | | 728,3 | | 309,91 | | 47 | | 9 177 890,94 | 0 | | 0 | 0 | **9 177 890,94** | 0 | \* | 1 | | \* | \* | \* |
| **Муниципальное образование "Город Архангельск" Исакогорский округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | ул. Дрейера, 23 | 1959 | |  | | Деревян-ные | | 1 | | 3 | | 168,5 | | 168,5 | | 0 | | 10 | | 4 273 451,51 | 0 | | 0 | 0 | 4 273 451,51 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 25 361,73 | 25 361,73 | 31.12.2022 |
| 8 | | ул. Онежская, 24 | 1949 | | 2011 | | Деревян-ные | | 2 | | 1 | | 233,6 | | 233,6 | | 52,7 | | 10 | | 2 943 780,48 | 0 | | 0 | 0 | 2 943 780,48 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2022 |
| 9 | | ш. Лахтинское, 19 | 1967 | | 2010 | | Кирп./шла- коблочные | | 5 | | 4 | | 3 147,30 | | 2 845,30 | | 2 206,22 | | 138 | | 6 289 933,99 | 0 | | 0 | 0 | 6 289 933,99 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: газоснабжения | 2 | | 2 210,64 | 2 210,64 | 31.12.2022 |
| теплоснабжения |
| 10 | | ш. Лахтинское, 5 | 1965 | | 2010 | | Кирп./шла- коблочные | | 5 | | 2 | | 1 701,30 | | 1 581,60 | | 1 187,29 | | 72 | | 3 496 348,22 | 0 | | 0 | 0 | 3 496 348,22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем:  газоснабжения | 2 | | 2 210,64 | 2 210,64 | 31.12.2022 |
| теплоснабжения |
| **Итого:** | | | | | | | | | \* | | \* | | 5 250,70 | | 4 829,00 | | 3 446,21 | | 230 | | 17 003 514,20 | 0 | | 0 | 0 | 17 003 514,20 | 0 | \* | 6 | | \* | \* | \* |
| **Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 10 многоквартирных домов:** | | | | | | | | | \* | | \* | | 9 099,20 | | 8 392,10 | | 5 263,37 | | 403 | | 61 904 987,78 | 0 | | 0 | 0 | 61 904 987,78 | 0 | \* | 12 | | \* | \* | \* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_