Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 03.02.2020 № 177

"Приложение № 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного

для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**Сведения**

**о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей | Чел. | 2 540 | 1 056 | 145 | 65 | 691 | 1 216 | - | - | - |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 2.  Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Ед. | 31 | 121 | 6 | 27 | 35 | 77 | - | - | - |
| Целевой индикатор 3.  Общая площадь расселенных жилых помещений  в аварийных многоквартирных домах | м. кв. | 3 638,89 | 15 963,90 | 2 810,27 | 1 095,31 | 20 244,88 | 36 646,24 | - | - | - |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года " | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | м. кв. | 3 638,89 | 15 963,90 | 3 881,57 | 1 095,31 | 11 509,67 | 36 646,24 | - | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муници-пальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения  в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | чел. | 2 540 | 1 056 | 203 | 65 | 691 | 2 202 | - | - | - |
| Целевой индикатор 3. Количество многоквар-тирных домов, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

\*Примечание: целевые индикаторы № 1, 2 подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым   
до 1 января 2017 года" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента городского хозяйства. Целевой индикатор № 3 подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" является ключевым показателем деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного

для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики подпрограммы/ Исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан  из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муни-ципальном образовании "Город Архангельск " | Всего | Итого | 63 498,1 | 52 027,5 | 572 226,3 | 1 821 941,5 | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 945,9 | 79,5 | 600,0 | 2 200,0 | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 988,0 | 23 431,2 | 40 132,6 | - | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 50 960,0 | 548 195,1 | 1 779 608,9 | - | - | - |
| Подпрограмма "Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января  2017 года" | Всего | Итого | 63 498,1 | 52 027,5 | 572 226,3 | 1 821 941,5 | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 945,9 | 79,5 | 600,0 | 2 200,0 | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 988,0 | 23 431,2 | 40 132,6 | - | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 50 960,0 | 548 195,1 | 1 779 608,9 | - | - | - |
| Департамент городского хозяйства / Департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 52 027,5 | 572 226,3 | 1 821 941,5 | - | - | - |
| Городской бюджет | 58,1 | 79,5 | 600,0 | 2 200,0 | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 988,0 | 23 431,2 | 40 132,6 | - | - | - |
| Иные источники | 27 630,2 | 50 960,0 | 548 195,1 | 1 779 608,9 | - | - | - |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Отдел учета и отчетности) | Итого | 34 408,5 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 12,3 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 29 808,4 | - | - | - | - | - | - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 300,0 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в много-квартирных домах, признанных аварийными | Всего | Итого | 63 198,1 | 52 027,5 | 572 226,3 | 1 821 941,5 | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 645,9 | 79,5 | 600,0 | 2 200,0 | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 988,0 | 23 431,2 | 40 132,6 | - | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 50 960,0 | 548 195,1 | 1 779 608,9 | - | - | - |
| Департамент городского хозяйства / Департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 52 027,5 | 572 226,3 | 1 821 941,5 | - | - | - |
| Городской бюджет | 58,1 | 79,5 | 600,0 | 2 200,0 | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 988,0 | 23 431,2 | 40 132,6 | - | - | - |
| Иные источники | 27 630,2 | 50 960,0 | 548 195,1 | 1 779 608,9 | - | - | - |
| Администрация города Архангельска / Отдел учета и отчетности | Итого | 34 408,5 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 12,3 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 29 808,4 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Строительство многоквартирного дома  по просп. Ленинградскому в территориальном округе Варавино-Фактория в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 300,0 | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного

для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года"**

**(далее - подпрограмма)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы | | | | |
| Заказчики подпрограммы | Департамент городского хозяйства, Администрация города  Архангельска, департамент транспорта, строительства и городской  инфраструктуры Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" (далее – департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры) | | | | |
| Исполнители подпрограммы | Департамент городского хозяйства, Отдел учета и отчетности,  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,  признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу  или реконструкции в связи с физическим износом в процессе  эксплуатации многоквартирных домов, в муниципальном образовании "Город Архангельск", включенных в муниципальную программу.  Задача 1. Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предоставления возмещения за жилые помещения,  в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.  Задача 2. Переселение в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий.  Задача 3. Переселение в свободный жилищный фонд муниципального образования | | | | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых  у собственников для муниципальных нужд муниципального  образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах,  признанных аварийными, в соответствующем году.  Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших  возмещение за изъятые для муниципальных нужд муниципального  образования "Город Архангельск" жилые помещения  в многоквартирных домах, признанных аварийными,  в соответствующем году.  Целевой индикатор 3. Количество многоквартирных домов,  строительство которых осуществлялось в соответствующем году | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 2 509 693,4 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | | итого |
| городской бюджет | областной бюджет | иные источники |
| 2019 | 4 945,9 | 1 113,6 | 57 438,6 | 63 498,1 |
| 2020 | 79,5 | 988,0 | 50 960,0 | 52 027,5 |
| 2021 | 600,0 | 23 431,2 | 548 195,1 | 572 226,3 |
| 2022 | 2 200,0 | 40 132,6 | 1 779 608,9 | 1 821 941,5 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| Всего | 7 825,4 | 65 665,4 | 2 436 202,6 | 2 509 693,4 |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"Приложение № 5

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного

для проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

**ПЛАН**

**реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы реали-зации прог-раммы | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений |
| расселяемая площадь | в том числе | | | Строительство  многоквартирных домов |
| выкуп жилых помещений  у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение  в свободный жилищный фонд |
| расселяемая площадь | расселяемая  площадь | расселяемая  площадь | площадь построенных жилых помещений |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | | | | | | |
| 1 | 2019 | 2 808,67 | 2 808,67 | 2 136,57 | - | 672,1 | - |
| 2 | 2020 | 1 095,31 | 1 095,31 | 1 095,31 | - | - | - |
| 3 | 2021 | 20 244,88 | 11 509,67 | 11 509,67 | - | - | 8 735,21 |
| 4 | 2022 | 36 646,24 | 36 646,24 | 36 646,24 | - | - | - |
| 5 | 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 2025 год | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование без средств Фонда. в т.ч.: | | | | | | |
| 8 | 2019 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 |  |  |  |
| 9 | 2022 | 1 829,40 | 1 829,40 | - | 1 829,40 | - | - |
| 10 | 2024 год | 2 981,41 | 2 981,41 | - | 2 981,41 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного

для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**ПЛАН**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года**

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год реализации программы | Число жителей, планируемых  к переселению, чел. | Количество расселяемых жилых помещений, находящихся  в собственности граждан, ед. | Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся  в собственности граждан, кв. м |
|
|
| 1 | 2019 год | 203 | 96 | 3 881,57 |
| 2 | 2020 год | 65 | 23 | 1 095,31 |
| 3 | 2021 год | 691 | 244 | 11 509,67 |
| 4 | 2022 год | 2 314 | 818 | 38 475,64 |
| 5 | 2023 год | - | - | - |
| 6 | 2024 год | 94 | 44 | 2 981,41 |
| 7 | 2025 год | - | - | - |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_