**Проверка** **расходования бюджетных средств в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» на благоустройство общественной территории «Парк по пр. Ленинградскому**

**от ул. Галушина до ул. Красной Звезды» в 2018 - 2019 годах**

Контрольно-счетной палатой проведена проверка расходования бюджетных средств в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» на благоустройство общественной территории «Парк по пр. Ленинградскому от ул. Галушина до ул. Красной Звезды» в 2018 - 2019 годах (совместно с контрольно-счетной палатой Архангельской области).

По результатам проведенной выборочной проверки установлены следующие нарушения:

1. Требований пунктов 27, 127, 351 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, пунктов 7, 30, 152 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н, в части нарушений ведения бухгалтерского учета.

2. Пункта 5.1. Перечня видов имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэра города Архангельска от 10.12.2007 №483, в части передачи объекта на время капитального ремонта.

3. Пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), пункта 4.100 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1, в части определения начальной максимальной цены контракта.

4. Пункта 30 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №427, в части проведения проверки сметной стоимости.

5. Статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частей 6, 8 статьи 34, частей 1, 2, статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, в части приемки и оплаты работ.

6. Частей 6, 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в части не направления требования об уплате штрафа за непредставление технического паспорта на объект.

7. Части 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», абзаца 4 пункта 19 Правил финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденных постановлением Администрации Архангельской области от 17.01.2008 № 6-па/1, соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования «Город Архангельск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году в части нецелевого использования средств.

8. Статьи 14, части 2 статьи 83.2 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 3 приказа Минфина России от 04.06.2018 №126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществления закупки не соблюдены требования по установлению национального режима.

9. Пункта 8 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в части отсутствия обязательных условий в проекте контракта.

10. Пунктов 10, 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ в части включения информации в реестр контрактов.

11. Установлены нарушения исполнения муниципального контракта: не составление документов, предусмотренных условиями контракта, принятие и оплата не надлежаще выполненных работ.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях устранения нарушений в адрес департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» направлено представление.

Информация о результатах проверки направлена Главе муниципального образования «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска.