ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 2 октября 2024 г. № 1609

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного
для проживания (аварийного) жилищного фонда

в городском округе "Город Архангельск"

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |
| 2017 | 2018 | Годы реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" |
| Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей  | Чел. | 2 540 | 1 056 | 145 | 253 | 388 | 888 | 370 | 212 | - |
| Целевой индикатор 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Ед. | 31 | 121 | 6 | 30 | 22 | 65 | 32 | 288 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Целевой индикатор 3. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | Кв. м. | 3 638,89 | 15 963,90 | 2 810,27 | 5 688,52 | 7 127,19 | 59 935,11 | 6 005,15 | 4 751,80 | - |
| Целевой индикатор 4. Доля аварийных многоквартирных домов, снесенных в соответствующем году, от общего числа аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу в соответствующем году | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года " |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | Кв. м. | 3 638,89 | 15 963,90 | 3 881,57 | 5 688,52 | 5 040,00 | 21 486,30 | 6 005,15 | 1 299,30 | - |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | Чел. | 2 540 | 1 056 | 203 | 253 | 289 | 686 | 370 | 30 | - |
| Целевой индикатор 3. Количество многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | 12 | 6 | 2 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Целевой индикатор 4. Количество аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу | Ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 |
| Целевой индикатор 5. Площадь нежилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | Кв. м. | - | - | - | - | - | 229,9 | 151,4 | - | - |
| Целевой индикатор 6. Количество нотариальных депозитных счетов, открытых для внесения денежных средств за жилые помещения, изымаемые у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск", в соответствующем году | Ед. | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| Подпрограмма 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, в соответствующем году | Кв. м. | -  | -  |  - |  - | 801,83 | 3 747,49 |  - | 3 452,50 | -  |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, в соответствующем году | Чел. |  - |  - |  - |  - | 30 | 110 |  - | 182,00 |  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Целевой индикатор 3. Площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, путем приобретения жилых помещений, в соответствующем году  | Кв. м. | -  |  - | -  | -  | 1 285,36 | 1 542,32 |  - |  - | -  |
| Целевой индикатор 4. Количество граждан переселенных из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, путем приобретения жилых помещений, в соответствующем году | Чел. |  - |  - |  - | -  | 69 | 92 |  - | -  |  - |
| Целевой индикатор 5. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах в целях расселения которых подготовлены обоснования инвестиций в строительство объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году | Кв. м. | - | - | - | - | - | - | 22 400 | 14 000 | - |
| Целевой индикатор 6.Площадь нежилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, в соответствующем году | Кв. м | - | - | - | - | - | - | 85,7 | 198,7 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Целевые индикаторы № 1 и 2 подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 года" и № 1 - 4 подпрограммы 2 " Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента городского хозяйства. Целевой индикатор № 3 подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" является ключевыми показателями деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск"

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики подпрограммы / Исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" | Всего | Итого | 63 498,1 | 191 993,4 | 602 039,5 | 1 904 704,6 | 785 655,4 | 360 126,0 | 900,0 |
| Городской бюджет | 4 945,9 | 3 733,9 | 19 724,6 | 32 508,6 | 38 193,3 | 35 224,6 | 900,0 |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 49 000,2 | 36 601,7 | 14 762,8 | 6 477,0 |  - |
| Федеральный бюджет |  - |  - | 156 700,0 | 352 800,0 | - | 270 967,9 |  - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 376 614,7 | 1 482 794,3 | 732 699,3 | 47 456,5 |  - |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" | Всего | Итого | 63 498,1 | 191 993,4 | 387 813,5 | 1 517 917,5 | 752 452,9 | 68 862,0 | 900,0 |
| Городской бюджет | 4 945,9 | 3 733,9 | 3 047,6 | 5 721,5 | 4 990,8 | 20 458,4 | 900,0 |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 8 151,2 | 29 401,7 | 14 762,8 | 947,1 |  - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 376 614,7 | 1 482 794,3 | 732 699,3 | 47 456,5 |  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 363 466,4 | 1 479 944,9 | 714 135,4 | 57 643,8 | 900,0 |
| Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 262,0 | 826,4 | 537,2 | 20 437,2 | 900,0 |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 7 741,1 | 28 772,6 | 14 118,7 | 734,2 |  - |
| Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 355 463,3 | 1 450 345,9 | 699 479,5 | 36 472,4 |  - |
| Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – отдел учета и отчетности) | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 23 577,1 | 37 372,6 | 38 317,5 | 11 218,2 |  - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | 2 015,6 | 4 295,1 | 4 453,6 | 21,2 |  - |
| Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 410,1 | 629,1 | 644,1 | 212,9 |  - |
| Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 21 151,4 | 32 448,4 | 33 219,8 | 10 984,1 |  - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 300,0 | 3 434,3 | 770,0 | 600,0 |  - |  - |  - |
| Городской бюджет | 300,0 | 3 434,3 | 770,0 | 600,0 |  - |  - |  - |
| Мероприятие 1. Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признан-ных аварийными, и предоставление субсидийв том числе: | Всего | Итого | 63 198,1 | 188 559,1 | 387 043,5 | 1 517 317,5 | 751 942,9 | 68 102,0 |  - |
| Городской бюджет | 4 645,9 | 299,6 | 2 277,6 | 5 121,5 | 4 480,8 | 19 698,4 |  - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 8 151,2 | 29 401,7 | 14 762,8 | 947,1 |  - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 376 614,7 | 1 482 794,3 | 732 699,3 | 47 456,5 |  - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 363 466,4 | 1 479 944,9 | 713 815,4 | 56 893,8 |  - |
| Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 262,0 | 826,4 | 217,2 | 19 687,2 |  - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 7 741,1 | 28 772,6 | 14 118,7 | 734,2 |  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 355 463,3 | 1 450 345,9 | 699 479,5 | 36 472,4 |  - |
| Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности  | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 23 577,1 | 37 372,6 | 38 127,5 | 11 208,2 |  - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | 2 015,6 | 4 295,1 | 4 263,6 | 11,2 |  - |
| Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 410,1 | 629,1 | 644,1 | 212,9 |  - |
| Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 21 151,4 | 32 448,4 | 33 219,8 | 10 984,1 |  - |
| 1.1. Предоставле-ние возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартир-ных домах, признанных аварийными | Всего | Итого | 63 198,1 | 188 559,1 | 357 778,6 | 859 450,7 | 240 217,1 | 41 077,0 |  - |
| Городской бюджет | 4 645,9 | 299,6 | 2 277,6 | 859,5 | 251,1 | 19 698,4 |  - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 7 565,9 | 16 329,6 | 4 563,9 | 406,6 |  - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 347 935,1 | 842 261,6 | 235 402,1 | 20 972,0 |  - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 334 201,5 | 826 340,1 | 206 319,3 | 29 868,8 |  - |
| Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 262,0 | 826,4 | 217,2 | 19 687,2 |  - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 7 155,8 | 15 700,5 | 3 919,8 | 193,7 |  - |
| Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 326 783,7 | 809 813,2 | 202 182,3 | 9 987,9 |  - |
| Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности  | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 23 577,1 | 33 110,6 | 33 897,8 | 11 208,2 |  - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | 2 015,6 | 33,1 | 33,9 | 11,2 |  - |
| Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 410,1 | 629,1 | 644,1 | 212,9 |  - |
| Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 21 151,4 | 32 448,4 | 33 219,8 | 10 984,1 |  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. Предостав-ление возмещения собственникам за изъятые нежилые помещения, находящиеся в многоквар-тирных домах, признанных аварийными | Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности  | Итого |  - |  - |  - | 4 262,0 | 4 229,7 |  - |  - |
| Городской бюджет |  - |  - |  - | 4 262,0 | 4 229,7 |  - |  - |
| 1.3. Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | 29 264,9 | 653 604,8 | 507 496,1 | 27 025,0 |  - |
| Областной бюджет | - | - | 585,3 | 13 072,1 | 10 198,9 | 540,5 |  - |
| Иные источники | - | - | 28 679,6 | 640 532,7 | 497 297,2 | 26 484,5 |  - |
| Мероприятие 2. Строительство многоквартирного дома по просп. Ленинградскому в территориальном округе Варавино-Факторияг. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 300,0 | - | - |  - |  - |  - |  - |
| Городской бюджет | 300,0 | - | - |  - |  - |  - |  - |
| Мероприятие 3. Строительство многоквартирного односекционного дома по ул. Карпо-горской в террито-риальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 300,0 | - |  - |  - |  - |  - |
| Городской бюджет | - | 300,0 | - |  - |  - |  - |  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 4. Строительство многоквартирного дома по ул. Карпогорской в территориальном округе Майская горкаг. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 300,0 | - |  - |  - |  - |  - |
| Городской бюджет | - | 300,0 | - |  - |  - |  - |  - |
| Мероприятие 5. Строительство многоквартирных домов в 6 микро-районе террито-риального округа Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 290,0 | - |  - |  - |  - |  - |
| Городской бюджет | - | 290,0 | - |  - |  - |  - |  - |
| Мероприятие 6. Строительство многоквартирных домов, располо-женных между домами № 360 и 392 по просп. Ленинградскому в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 296,9 | - |  - |  - |  - |  - |
| Городской бюджет | - | 296,9 | - |  - |  - |  - |  - |
| Мероприятие 7. Строительство многоквартирного дома рядом с домом № 17 по ул. Ленина в террито-риальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 557,4 |  - |  - |  - |  - |  - |
| Городской бюджет | - | 557,4 |  - |  - |  - |  - |  - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 8. Строительство многоквартирного дома рядом с домом № 23 по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 495,0 |  - |  - |  - |  - |  - |
| Городской бюджет | - | 495,0 |  - |  - |  - |  - |  - |
| Мероприятие 9. Строительство многоквартирного дома по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 595,0 |  - |  - |  - |  - |  - |
| Городской бюджет | - | 595,0 |  - |  - |  - |  - |  - |
| Мероприятие 10. Строительство многоквартирных домов по ул. Воро-нина В.И. в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 600,0 |  - |  - |  - |  - |  - |
| Городской бюджет | - | 600,0 |  - |  - |  - |  - |  - |
| Мероприятие 11.Строительство многоквартирных домов в Цигло-менском террито-риальном округе г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - | 770,0 |  - |  - | - | - |
| Городской бюджет | - | - | 770,0 |  - |  - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 12. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого |  - |  - |  - |  - | 220,0 | 750,0 | 900,0 |
| Городской бюджет |  - |  - |  - |  - | 220,0 | 750,0 | 900,0 |
| Мероприятие 13. Строительство многоквартирных домов между домами № 30 и № 30 корп.2 по ул. Воронина В.И. в террито-риальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - |  - | 600,0 |  - | - | - |
| Городской бюджет |  - |  - |  - | 600,0 |  - |  - |  - |
| Мероприятие 14. Нотариальные услуги по приня-тию в депозит нотариуса денежных средств за жилые помещения, изымаемые у собственников для муниципаль-ных нужд город-ского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого |  - |  - |  - |  - | 290,0 | 10,0 |  - |
|   | Городской бюджет |  - |  - |  - |  - | 290,0 | 10,0 |  - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого |  - |  - |  - |  - | 100,0 |  - |  - |
| Городской бюджет |  - |  - |  - |  - | 100,0 |  - |  - |
| Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности  | Итого |  - |  - |  - |  - | 190,0 | 10,0 |  - |
| Городской бюджет |  - |  - |  - |  - | 190,0 | 10,0 |  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" | Всего | Итого |  - |  - | 214 226,0 | 386 787,1 | 33 202,5 | 291 264,0 |  - |
| Городской бюджет |  - |  - | 16 677,0 | 26 787,1 | 33 202,5 | 14 766,2 |  - |
| Областной бюджет |  - |  - | 40 849,0 | 7 200,0 |  - | 5 529,9 |  - |
| Федеральный бюджет |  - |  - | 156 700,0 | 352 800,0 |  - | 270 967,9 |  - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого |  - |  - | 190 482,7 | 360 533,5 | 303,8 | 283 673,3 |  - |
| Городской бюджет | - | - | 152,7 | 5 587,8 | 303,8 | 7 175,5 |  - |
| Областной бюджет |  - |  - | 40 702,7 | 7 098,9 |  - | 5 529,9 |  - |
| Федеральный бюджет |  - |  - | 149 627,3 | 347 846,8 |  - | 270 967,9 |  - |
| Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности  | Итого |  - |  - | 23 743,3 | 26 253,6 | 31 118,7 | 6 410,7 |  - |
| Городской бюджет |  - |  - | 16 524,3 | 21 199,3 | 31 118,7 | 6 410,7 |  - |
| Областной бюджет |  - |  - | 146,3 | 101,1 |  - |  - |  - |
| Федеральный бюджет |  - |  - | 7 072,7 | 4 953,2 |  - |  - |  - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого |  - |  - |  - |  - | 1 780,0 | 1 180,0 |  - |
| Городской бюджет |  - |  - |  - |  - | 1 780,0 | 1 180,0 |  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 1. Предоставление возмещения собственникамза изъятые жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквар-тирных домах, имеющих угрозу обрушения, и предоставление субсидий | Всего | Итого |  - |  - | 61 952,0 | 343 569,5 | 31 118,7 | 290 084,0 |  - |
| Городской бюджет |  - |  - | 16 562,4 | 26 116,5 | 31 118,7 | 13 586,2 |  - |
| Областной бюджет |  - |  - | 920,0 | 6 349,1 |  - | 5 529,9 |  - |
| Федеральный бюджет |  - |  - | 44 469,6 | 311 103,9 |  - | 270 967,9 |  - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого |  - |  - | 38 208,7 | 317 315,9 |  - | 283 673,3 |  - |
| Городской бюджет |  - |  - | 38,1 | 4 917,2 |  - | 7 175,5 |  - |
| Областной бюджет |  - |  - | 773,7 | 6 248,0 |  - | 5 529,9 |  - |
| Федеральный бюджет |  - |  - | 37 396,9 | 306 150,7 |  - | 270 967,9 |  - |
| Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности  | Итого |  - |  - | 23 743,3 | 26 253,6 | 31 118,7 | 6 410,7 |  - |
| Городской бюджет |  - |  - | 16 524,3 | 21 199,3 | 31 118,7 | 6 410,7 |  - |
| Областной бюджет |  - |  - | 146,3 | 101,1 |  - |  - |  - |
| Федеральный бюджет |  - |  - | 7 072,7 | 4 953,2 |  - |  - |  - |
| 1.1. Предостав-ление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартир-ных домах, имеющих угрозу обрушения | Всего | Итого |  - |  - | 61 952,0 | 174 991,9 | 28 078,7 | 148 719,6 |  - |
| Городской бюджет |  - |  - | 16 562,4 | 26 116,5 | 28 078,7 | 9 099,0 |  - |
| Областной бюджет |  - |  - | 920,0 | 2 977,5 |  - | 2 792,4 |  - |
| Федеральный бюджет |  - |  - | 44 469,6 | 145 897,9 |  - | 136 828,2 |  - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого |  - |  - | 38 208,7 | 148 738,3 |  - | 146 796,1 |  - |
| Городской бюджет |  - |  - | 38,1 | 4 917,2 |  - | 7 175,5 |  - |
| Областной бюджет |  - |  - | 773,7 | 2 876,4 |  - | 2 792,4 |  - |
| Федеральный бюджет |  - |  - | 37 396,9 | 140 944,7 |  - | 136 828,2 |  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности  | Итого |  - |  - | 23 743,3 | 26 253,6 | 28 078,7 | 1 923,5 |  - |
| Городской бюджет |  - |  - | 16 524,3 | 21 199,3 | 28 078,7 | 1 923,5 |  - |
| Областной бюджет |  - |  - | 146,3 | 101,1 |  - |  - |  - |
| Федеральный бюджет |  - |  - | 7 072,7 | 4 953,2 |  - |  - |  - |
| 1.2. Предостав-ление возмещения собственникам за изъятые нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения | Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности  | Итого |  - |  - |  - |  - | 3 040,0 | 4 487,2 |  - |
| Городской бюджет |  - |  - |  - |  - | 3 040,0 | 4 487,2 |  - |
| 1.3. Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | - | 168 577,6 |  - | 136 877,2 |  - |
| Областной бюджет | - | - | - | 3 371,6 |  - | 2 737,5 |  - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 165 206,0 |  - | 134 139,7 |  - |
| Мероприятие 2. Приобретение жилых помещений на территории городского округа "Город Архангельск" для предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения,  | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого |  - |  - | 152 274,0 | 43 217,6 | 303,8 |  - |  - |
| Городской бюджет | - | - | 114,6 | 670,6 | 303,8 |  - |  - |
| Областной бюджет | - | - | 39 929,0 | 850,9 |  - |  - |  - |
| Федеральный бюджет | - | - | 112 230,4 | 41 696,1 |  - |  - |  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Обоснование инвестиций в строительство многоквартирных домов на территории городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого |  - |  - |  - |  - | 1 780,0 | 1 180,0 |  - |
| Городской бюджет |  - |  - |  - |  - | 1 780,0 | 1 180,0 |  - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск"

**ПЛАН
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы реализации программы | Всего расселяемая площадь жилых помещенийкв. м | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений |
| расселяемая площадькв. м | в том числе | Строительство многоквартирных домов |
| выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд |
| расселяемая площадькв. м | расселяемая площадькв. м | расселяемая площадькв. м | площадь построенных жилых помещенийкв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |
| 1 | 2019 | 2 808,67 | 2 808,67 | 2 136,57 | - | 672,10 | - |
| 2 | 2020 | 5 688,52 | 5 688,52 | 5 474,92 | - | 213,60 | - |
| 3 | 2021 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | - | - | - |
| 4 | 2022 | 54 645,30 | 21 486,30 | 21 486,30 | - | - | 33 159,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 2023 | 6 716,84 | 6 716,84  | 6 005,15 | - | 711,69 | - |
| 6 | 2024 | 1 299,30 | 1 299,30 | 1 299,30 | - | - | - |
| 7 | 2025 | - | - | - | - | - | - |
|   | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование без средств Фонда. в т.ч.: |
| 8 | 2019 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | - | - | - |
| 9 | 2024 | 979,70 | 979,70 | - | 979,70 | - | -". |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного
дляпроживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск"

**ПЛАН**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года в рамках подпрограммы 1**

**"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым**

**до 1 января 2017 года"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год реализации программы | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Количество расселяемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан, ед. | Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан, кв. м |
|
|
| 1 | 2019 | 203 | 96 | 3 881,57 |
| 2 | 2020 | 253 | 240 | 5 688,52 |
| 3 | 2021 | 289 | 124 | 5 040,00 |
| 4 | 2022 | 666 | 292 | 20 845,00 |
| 5 | 2023 | 370 | 185 | 6 716,84 |
| 6 | 2024 | 30 | 27 | 1 299,30 |
| 7 | 2025 | - | - | - |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_